CRM 系统现状分析与后续工作计划

以 Person 为中心 · AI 驱动 · 人的关系管理

生成日期：2026-10-11　|　版本：v1.0　|　适用：Codex / Trae 工作包指令

# 第一部分：系统现状分析

## 一、当前系统架构（双轨制）

当前 CRM 系统存在两套并行前端：

| 维度 | admin.html（旧版） | console.html（新版控制台） |
| --- | --- | --- |
| 架构 | 单文件约 3900 行，逻辑内联 | 模块化 ES Modules，crm/js/modules/console/ |
| 导航 | 客户经营 / 组织发展 双模块切换 | 7 个主 Tab：今日/人物/机会/活动/招募/AI/更多 |
| 数据入口 | callFunction 直连云函数 | core/createApi 包装（校验函数名、拒绝 pr_*） |
| 中心实体 | 以 customer 为中心，Person 为附属 | 以 Person 为中心，customer 为角色之一 |
| 写入方式 | 直接 CRUD | 服务端预览→人工确认→执行 三段式 |
| 多语言 | 中文硬编码 | i18n.js 字典管理，中/英双语 |
| 布局 | 桌面优先 | iPad 优先（手机底栏五格保留） |

关键事实：新版 console.html 已具备完整骨架和核心功能，但大量 Legacy 业务操作仍需跳转回 admin.html。

## 二、Person 整合进展（核心底座已完成）

### 身份层

- persons — 统一身份中心，16 列（display_name/gender/birthday/organization 等）

- person_roles — 角色表（customer/recruit/speaker/participant/partner/referrer/alumni/other）

- person_name_key — 姓名归一化键，服务端 PersonService.resolveName() 做同名消歧

### 关系层

- relationships — Person 间有向边（strength/importance/trend/stage）

- households + household_members — 家庭关系（anchor + member，含 relationship_to_anchor/confirmed_at）

### 行为层

- interactions — 互动记录（person_id, type, channel, at, summary, importance）

- context_items — 上下文三元组（Fact/Signal/Inference，含 confirmed/valid_from/to）

- actions + commitments — 行动与承诺（统一 work item）

- opportunities — 机会（已加 person_id，支持 customer_id IS NULL 的 Person-only 机会）

- outcomes — 结果记录（关联 action/opportunity/interaction）

### AI 与知识层

- ai_tasks / ai_results — AI 审计台账（task/run/result 三件套）

- knowledge_items / playbooks / learnings — 知识库（已建表，待充分利用）

- opportunity_candidates — AI 机会候选（需人工确认后晋升正式机会）

### PMC 清理迁移（2026-10-10 完成）

- customers.person_id 全量回填并加外键约束

- 移除 persons.legacy_customer_id 桥接列

- 重建视图基于 person_source（v_recruit_candidates 等）

- 修复 crm_search_people_v1、crm_customers_page_v1、person_directory_page_v1 等函数

- 移除 opportunities/recruit 的复合外键（改为 person_id 单字段）

身份映射覆盖（WP04 验收）：客户 778/778（1 明示例外）、候选人 13/13、嘉宾 3/3、参与者 2/3（1 例外）—— 达 100% 有映射或明示例外。

## 三、新版 Console 已实现功能

### 1. 今日工作台（#/today）— WP2/WP9

- 晨间简报（Morning Brief）七段：摘要/Top Actions/承诺/近期/风险/机会/待确认

- Today 5 纯事实规则排序；双向承诺、机会速览

- AI 工作建议（guidance: rules 或 ai）

### 2. 人物目录（#/people）— WP1/Phase14

- 分页（20/页）、排序、姓名搜索；角色徽章；招募中标记

### 3. Person 360（#/person/:id）— WP5/WP6/WP8/WP10/WP11/WP12

- 八页签：总览/时间线/事实/家庭/保险/机会与行动/招募/活动

- 行动/承诺完成闭环、机会推进闭环、保险摘要、活动复盘、关系衰减信号只读卡片

### 4. 机会看板（#/opportunities）— WP10

- 四列看板（发现/沟通/方案/成交）+ 待确认候选三键审核（接受/拒绝）

- 推进/关闭/新建机会（preview→confirm→execute）

### 5. 活动工作台（#/activities）— WP12

- 活动列表（日期条筛选）+ 详情页签：流程/签到与到场/行动/候选/伴手礼/照片/复盘

- 活动复盘 V2：AI 候选逐项审核 + Outcome 确认

### 6. 招募工作台（#/recruit）— WP1

- 候选人列表（legacy 视图 + person-only 视图合并）、八阶段漏斗、当月目标进度

### 7. AI 助手（#/ai）— WP3

- AI CRM 自然语言搜索（3 个模板：活动后未跟进/子女教育无保险/关系走弱）

- AI 能力卡片：自然语言命令、人物摘要、会前准备、机会候选、活动复盘

### 8. 更多（#/more）与设置（#/settings）

- 导航 tiles + 17 项 Legacy 入口跳转 admin.html

- 设置页：语言切换（中/英）+ 账号维护（部分迁移）

### 写入闭环（全部三段式）

- 行动/承诺完成：previewWorkItem → executeWorkItem

- 机会推进/关闭/新建：previewOpportunity → executeOpportunity

- 机会候选审核：opportunityCandidate edit/reject/preview→confirm→execute

- 快速记录：AI 解析 → resolveQuickCaptureName 身份解析 → 人工选择 → commitQuickCaptureV2

## 四、Legacy 功能清单（仍在 admin.html，更多页入口）

| 功能 | 路由 | 整合状态 |
| --- | --- | --- |
| 客户列表 | #/customers | 人物目录已替代（只读） |
| 客户详情（7 Tab） | #/customer/:id | Person 360 只读覆盖，编辑仍跳旧页 |
| 跟进记录 CRUD | 客户详情 Tab | 未整合 |
| 保单检视报告 | #/more/policy-review | 保险页签只读，生成/编辑仍跳旧页 |
| 产品（保单额度） | #/more/products | 未整合 |
| 伴手礼 CRUD | #/more/gifts | 未整合 |
| 照片管理 | #/more/photos | 未整合 |
| AI 建议历史 | #/ai-suggestions | 未整合 |
| 漏斗统计 | #/funnels | 未整合 |
| 嘉宾管理 | #/speakers | 未整合 |
| 主题管理 | #/topics | 未整合 |
| 招募目标管理 | #/recruit/goals | 招募页只读展示，编辑未整合 |
| 客户活动量日报 | #/activity/customer | 未整合 |
| 增员活动量日报 | #/activity/recruit | 未整合 |
| 客户回收站 | #/customers/trash | 未整合 |
| 增员回收站 | #/recruit/trash | 未整合 |
| 账号设置 | #/account | 设置页已部分迁移 |
| 测试场景 | #/test-scenario | 保留（测试工具） |

## 五、已建但未充分利用的数据对象

- knowledge_items / playbooks / learnings — 知识库三件套，仅有表结构

- relationships — 关系边表，仅关系衰减信号读取，无管理界面

- context_items — 上下文事实，主要由 Quick Capture 写入，无独立管理

- households — 家庭关系，Person 360 只读展示，无编辑能力

- assistant 自然语言命令 — 仅 action create 接入，update/close/delete 仍拒绝执行

# 第二部分：整体目标与整合策略

## 一、不变的核心目标

1. 以 Person 为中心

所有业务对象（客户、候选人、嘉宾、参与者、家庭成员）都归属于 Person；Person 是唯一身份实体。

2. AI 驱动

AI 只做建议、候选、摘要、复盘，关键写入必须人工确认；模型通过 AI Gateway/CloudBase 配置，不硬编码厂商。

3. 人的关系管理

不仅是客户管理，而是人际关系网络经营——关系强度、节奏、衰减信号、家庭网络、转介绍链路。

4. 先进且安全

三段式写入（preview→confirm→execute）、RLS 基线、测试数据隔离、human-in-the-loop。

## 二、整合策略

原则：

- 能在 Console 原生实现的 Legacy 功能，全部整合到对应板块

- 整合后从 LEGACY_ENTRIES 移除对应项

- 实在无法整合（如测试工具、特殊报表），留在「更多」的 Legacy 区，明确标注

- 整合只做"等价替代"，不改变业务语义和数据结构

- 每个整合工作包独立、可回滚、有验收

板块归属映射：

| Legacy 功能 | 整合到 Console 板块 |
| --- | --- |
| 客户列表 | 人物目录（已完成只读） |
| 客户详情编辑 | Person 360 → 总览页签（新增编辑） |
| 跟进记录 | Person 360 → 时间线页签（新增跟进） |
| 保单检视 | Person 360 → 保险页签（新增生成/编辑） |
| 产品（保单额度） | Person 360 → 保险页签（新增保障编辑） |
| 伴手礼 | Person 360 → 活动页签 或 独立"馈赠"区 |
| 照片 | Person 360 → 保险页签附件 / 活动页签 |
| AI 建议历史 | AI 页 或 Person 360 |
| 漏斗统计 | 机会页（新增漏斗视图） |
| 嘉宾管理 | 活动页（嘉宾作为参与者子类型） |
| 主题管理 | 活动页 |
| 招募目标管理 | 招募页（新增编辑） |
| 活动量日报 | 今日页（新增日报视图） |
| 回收站 | 更多 → 回收站专区 |
| 账号设置 | 设置页（已部分迁移） |

# 第三部分：详细工作计划（工作包）

## 阶段一：Person 360 编辑能力补齐（最高优先级）

### WP-C1｜Person 360 基本资料编辑

目标

将客户基本信息编辑从 admin.html 迁移到 Person 360 总览页签，不再需要跳转旧页面。

范围

- Person 360 总览页签增加"编辑"按钮

- 底部弹窗表单：姓名、电话、性别、生日、职业、组织、微信、来源、经营阶段、销售/招募/转介绍优先级、婚况、年收入、标签、附加信息

- 已关联 customer 的 Person 调用现有 customers.update；Person-only 调用 person_360.updatePerson

- 沿用三段式：preview → confirm → execute（复用 work_item 模式或新建 customer_preview RPC）

实施步骤

- 1. 后端：person_360 新增 previewCustomerUpdate / executeCustomerUpdate，内部调用 customers.update，写入 crm_customer_commands 台账

- 2. 前端：console/pages/person.js 总览页签加编辑按钮，write.js 新增 openCustomerEdit

- 3. 迁移：新增 crm_customer_commands 表（15 分钟预览、幂等、账号绑定），同时提供 rollback

- 4. i18n：表单字段标签中/英双语

- 5. 回归：旧客户详情编辑仍可用（双轨期）

验收标准

- Person 360 内可编辑全部客户基本字段，保存后即时刷新

- Person-only 人物可编辑 persons 表字段

- 编辑走三段式，未确认不写库

- 旧 admin.html 编辑不受影响

### WP-C2｜Person 360 跟进记录整合

目标

在 Person 360 时间线页签新增跟进记录能力，替代旧客户详情跟进 Tab。

范围

- 时间线页签增加"新增跟进"按钮

- 表单：跟进日期、目标（建立联系/约见面/邀请活动/获取家庭信息/推进签单/推进招募/推进转介绍）、方式、摘要、备注、下次跟进日期、下次跟进目标

- 写入 followups 表（关联 customer_id），通过 followups 云函数

- 列表展示整合旧跟进 + 人工互动

实施步骤

- 1. 后端：复用 followups.create/update/remove，person_360 封装 createFollowup 走 preview/execute

- 2. 前端：时间线页签加"新增跟进"入口，write.js 新增 openFollowupCreate

- 3. 迁移：crm_followup_commands 台账 + rollback

- 4. 时间线合并显示旧跟进和新互动

验收标准

- Person 360 内可新增/编辑/删除跟进

- 跟进出现在时间线中

- 旧客户详情跟进 Tab 仍可用

### WP-C3｜Person 360 家庭关系编辑

目标

补齐 households 的写入能力，Person 360 家庭页签支持新增/移除家庭成员。

范围

- 家庭页签增加"添加成员"按钮

- 表单：选择已有 Person 或新建 Person、关系类型（配偶/子女/父母/兄弟姐妹/其他）

- 确认流程：添加需确认（confirmed_at），移除需二次确认

- 调用现有 person_360.addMember / removeMember

实施步骤

- 1. 后端：确认 addMember/removeMember 支持 preview/execute

- 2. 前端：家庭页签加成员管理 UI

- 3. i18n：关系类型中/英

验收标准

- 可添加已有 Person 为家庭成员

- 可移除家庭成员（软删除 household_members）

- 关系类型正确展示

### WP-C4｜Person 360 保险保障编辑

目标

在保险页签内编辑保单额度（products），替代 admin.html 产品页。

范围

- 保险页签"保障明细"区增加"编辑保障"按钮

- 表单：11 个 ap_* 保额字段 + items JSON 明细

- 调用 products.upsert，复用三段式

实施步骤

- 1. 后端：person_360 封装 products upsert 的 preview/execute

- 2. 前端：保险页签加编辑表单

- 3. 迁移：crm_product_commands 台账 + rollback

验收标准

- Person 360 内可编辑保单额度

- 保存后保险摘要即时刷新

### WP-C5｜Person 360 保单检视整合

目标

在保险页签内生成/编辑保单检视报告，替代 admin.html 保单检视页。

范围

- 保险页签增加"生成检视报告"按钮

- 调用 policy_review_reports.generate（AI 5 段报告）

- 报告展示 + 人工编辑（edited_* 字段）

- 历史报告列表

实施步骤

- 1. 后端：确认 policy_review_reports 的 generate/edit 接口可被 person_360 调用

- 2. 前端：保险页签加报告生成/展示/编辑 UI

- 3. AI 结果未经人工编辑不认定为已确认保障事实

验收标准

- Person 360 内可生成 AI 检视报告

- 可人工编辑报告字段

- 历史报告可查看

## 阶段二：机会与活动板块深化

### WP-C6｜机会漏斗统计整合

目标

在机会页新增漏斗统计视图，替代 admin.html 漏斗页。

范围

- 机会页增加"漏斗"切换视图

- 按阶段统计机会数量/金额

- 复用 v_funnel_stats 或新建查询

实施步骤

- 1. 后端：person_360.listOpportunityDirectory 增加聚合参数，或新建 getOpportunityFunnel

- 2. 前端：机会页加漏斗图表/列表

验收标准

- 机会页可查看各阶段机会数量分布

- 数据与旧漏斗页一致

### WP-C7｜活动伴手礼与照片整合

目标

在活动详情页签内管理伴手礼和照片，替代 admin.html 对应页。

范围

- 活动详情"伴手礼"页签：列表 + 新增（关联 activity_id 或 person_id）

- 活动详情"照片"页签：列表 + 上传（base64 存 photos 表）

- 调用 gifts / photos 云函数

实施步骤

- 1. 后端：确认 gifts/photos 支持按 activity_id 查询

- 2. 前端：活动详情伴手礼/照片页签加 CRUD UI

- 3. 照片上传保持 base64 存表，不调多模态

验收标准

- 活动内可管理伴手礼

- 活动内可上传/查看照片

### WP-C8｜活动嘉宾与主题整合

目标

在活动模块内管理嘉宾和主题，替代 admin.html 嘉宾/主题页。

范围

- 活动详情"流程"页签增加主题管理（activity_topics）

- 活动详情增加嘉宾管理（activity_speakers，关联 Person）

- 调用 activity_speakers / activity_topics 云函数

实施步骤

- 1. 后端：确认 activity_speakers/topics CRUD

- 2. 前端：活动详情加嘉宾/主题管理 UI

- 3. 嘉宾关联 Person（resolveName 消歧）

验收标准

- 活动内可管理主题

- 活动内可添加嘉宾并关联 Person

## 阶段三：招募与今日板块深化

### WP-C9｜招募目标管理整合

目标

在招募页内编辑月度目标，替代 admin.html 招募目标页。

范围

- 招募页"目标进度"区增加"编辑目标"按钮

- 表单：月份、各阶段目标人数

- 调用 recruit_goals 云函数（atomic save）

实施步骤

- 1. 后端：复用 recruit_goals 接口

- 2. 前端：招募页加目标编辑 UI

- 3. 保持事务性保存

验收标准

- 招募页可编辑月度目标

- 进度条实时更新

### WP-C10｜招募候选人新增与跟进

目标

在招募页内新增候选人、记录跟进，替代 admin.html 招募详情。

范围

- 招募页增加"新增人才"按钮

- 候选人详情（弹层或新页）：阶段推进、跟进记录、AI 评分、AI 接触建议

- 调用 recruit_candidates / recruit_followups / recruit_score / recruit_recommend

实施步骤

- 1. 后端：复用 recruit_* 云函数

- 2. 前端：招募页加新增/详情 UI

- 3. 阶段推进写入 recruit_milestones

验收标准

- 招募页可新增候选人

- 可推进阶段、记录跟进

- AI 评分/建议可用

### WP-C11｜今日活动量日报整合

目标

在今日页新增活动量日报视图，替代 admin.html 客户/增员活动量日报。

范围

- 今日页增加"日报"卡片或子视图

- 客户活动量 + 增员活动量双轨

- 调用 activity_reports 云函数（today/range 模式）

实施步骤

- 1. 后端：复用 activity_reports

- 2. 前端：今日页加日报展示

- 3. 支持日期范围切换

验收标准

- 今日页可查看当日活动量统计

- 数据与旧日报一致

## 阶段四：回收站与设置收尾

### WP-C12｜回收站专区

目标

在「更多」页建立回收站专区，整合客户/增员回收站。

范围

- 更多页增加"回收站"入口

- 客户回收站 + 增员回收站双 Tab

- 列表、恢复、彻底删除

- 调用 customers / recruit_candidates 的 listTrash/restore/purge

实施步骤

- 1. 后端：复用现有回收站接口

- 2. 前端：更多页加回收站专区

- 3. 彻底删除需二次确认

验收标准

- 可查看/恢复/彻底删除客户和增员回收站数据

- 从 LEGACY_ENTRIES 移除回收站入口

### WP-C13｜设置页完整迁移

目标

将账号设置剩余功能迁移到设置页。

范围

- 密码修改（已有密码重置）

- 操作者信息（姓名/性别/生日，已在 APP_CONFIG）

- 退出登录

- 从 LEGACY_ENTRIES 移除账号设置入口

实施步骤

- 1. 前端：设置页完善 UI

- 2. 复用 admin.html 的账号逻辑

验收标准

- 设置页可改密、退出

- 账号设置从 Legacy 区移除

## 阶段五：AI 与关系管理深化

### WP-C14｜自然语言命令执行器扩展

目标

将 assistant 自然语言命令从仅 action create 扩展到 update/close/delete。

范围

- assistant intent-router 支持 action update/close/delete

- opportunity update/close

- 全部走 Command → Plan → Preview → Confirm → Execute

- 拒绝未经预览确认的执行

实施步骤

- 1. 后端：assistant 新增各类型命令的 plan/preview/execute

- 2. 复用已有 command 台账模式

- 3. 前端：AI 页或 Person 360 接入命令面板

验收标准

- 自然语言可触发 action/opportunity 的 update/close/delete

- 必须人工确认后执行

- 未接入执行器的命令拒绝执行

### WP-C15｜关系管理界面

目标

为 relationships 表建立管理界面，实现关系强度/重要性/趋势的人工维护。

范围

- Person 360 新增"关系"页签或在总览展示关系网络

- 可查看该 Person 的所有关系边

- 可添加/编辑关系（对方 Person、强度、重要性、趋势、阶段）

- 结合关系衰减信号（已实现只读）

实施步骤

- 1. 后端：person_360 新增 listRelationships / previewRelationship / executeRelationship

- 2. 前端：Person 360 关系管理 UI

- 3. 迁移：crm_relationship_commands 台账 + rollback

验收标准

- 可查看 Person 的关系网络

- 可添加/编辑关系属性

- 关系衰减信号能利用人工维护的强度/重要性

### WP-C16｜知识库利用

目标

激活 knowledge_items/playbooks/learnings 表，在 AI 功能中利用。

范围

- AI 助手页增加知识库管理入口

- knowledge_items：经验条目（可被 AI 检索）

- playbooks：话术/流程模板

- learnings：复盘学习

- AI 搜索/摘要时引用知识库

实施步骤

- 1. 后端：assistant 增加知识库检索接口

- 2. 前端：AI 页加知识库管理 UI

- 3. AI prompt 注入相关知识条目

验收标准

- 可新增/管理知识条目

- AI 摘要/搜索时引用知识库

## 阶段六：Legacy 清理与收尾

### WP-C17｜Legacy 入口清理

目标

逐个从 LEGACY_ENTRIES 移除已整合的功能，最终只保留无法整合的项。

范围

- 随各 WP 完成，逐项移除 LEGACY_ENTRIES 中的对应项

- 保留项：测试场景（测试工具）

- 评估是否还需保留 admin.html 整体入口

实施步骤

- 1. 每个 WP 验收后，更新 console/pages/misc.js 的 LEGACY_ENTRIES

- 2. 最终确认 Legacy 区只剩必要项

验收标准

- LEGACY_ENTRIES 只保留测试场景等无法整合的工具

- 所有业务功能在 Console 内闭环

# 第四部分：执行顺序与依赖

阶段一（Person 360 编辑）：C1–C5 可并行

阶段二（机会与活动）：C6–C8 可并行

阶段三（招募与今日）：C9–C11 可并行

阶段四（回收站与设置）：C12–C13

阶段五（AI 与关系）：C14–C16

阶段六（Legacy 清理）：C17 随各 WP 完成逐步清理

## 关键约束（每个工作包必须遵守）

- 仅限 public schema，不碰 pr schema 或 pr_* 函数

- 不删除/重命名已有表、视图、函数（除非单独批准）

- 新数据库变更必须同时提供 migration 和 rollback

- AI 不硬编码模型厂商，走 AI Gateway/CloudBase 配置

- 关键写入必须 human-in-the-loop（preview→confirm→execute）

- 不做"大顺手重构"，每个 WP 只做指定范围

- 新功能必须中/英双语，通过 crm/js/modules/console/i18n.js

- 布局只考虑 iPad，不主动做手机适配

- 每个 WP 完成后部署、提交、打标签、三端核对

- Legacy 功能优先保留，整合完成前不删除旧实现

# 第五部分：Codex / Trae 工作包通用指令模板

以下为每个工作包执行时的标准指令格式，可直接拷贝给 Codex 或 Trae：

【工作包编号】WP-CX

【工作包名称】XXX 整合

【前置条件】

1. 已读取根 AGENTS.md、docs/development-environment.md、docs/开发安全边界说明.md

2. 本地、GitHub、云端基线一致（运行 tools/sync-check.ps1 确认）

3. 当前发布标签已记录，可回滚

【目标】

<从工作包文档复制目标>

【范围】

<从工作包文档复制范围>

【实施步骤】

<从工作包文档复制步骤>

【技术约束】

- 仅限 public schema

- 新 DB 变更必须有 migration + rollback

- AI 走 AI Gateway，不硬编码厂商

- 写入走 preview→confirm→execute 三段式

- 中/英双语，i18n.js 管理

- iPad 布局

【涉及文件】

- 前端：crm/js/modules/console/pages/*.js, crm/js/modules/console/write.js, crm/js/modules/console/i18n.js

- 后端：cloudfunctions/person_360/*.js（及 _shared 共享模块同步）

- 数据库：cloudbase/migrations/*.sql + cloudbase/rollbacks/*.sql

- 样式：crm/css/console.css

【验收标准】

<从工作包文档复制验收标准>

【发布】

1. 部署受影响的云函数和静态文件

2. 运行 npm test / npm run test:wp01 回归

3. Git 提交、推送、打标签

4. tools/sync-check.ps1 三端核对

5. 从 LEGACY_ENTRIES 移除已整合项（如适用）